Agent 长 Tool Runtime

稳定性设计与现有代码落地方案

面向 my-ai-ui 当前 Electron + React + AI SDK 架构

文档目的 冻结长任务状态机、工具副作用协议、崩溃恢复边界与 UI 信息分层，并给出可以直接映射到现有代码模块的分阶段实施计划。

| 项目 | my-ai-ui |
| --- | --- |
| 基线 | 用户提供的 my-ai-ui(7).zip 及随后 Tool Runtime 审计方向 |
| 版本 | Design Draft 1.0 |
| 日期 | 2026-07-20 |
| 状态 | 设计冻结前评审稿 |

# 0. 决策摘要

核心判断 当前项目已经具备长任务的骨架：Run、Segment、Plan、工具预算、并发、超时、有限重试、活动流和 Checkpoint。但“运行状态”“外部副作用事实”“UI 展示状态”仍然耦合，无法可靠处理写工具在崩溃窗口中的不确定性。下一步应先冻结协议，再实施代码。

运行事实唯一来源改为追加式 Run Journal；Conversation、Response 和活动面板只消费投影，不再各自维护运行真相。

工具执行采用 PREPARED → DISPATCHED → EFFECT_CONFIRMED → RECEIPT_STORED → REPORTED 的状态机；模型只能看到已持久化 Receipt。

不承诺普遍意义上的 exactly-once。幂等工具安全重试；可核验写操作先 reconcile；不可核验副作用进入 needs_confirmation。

开发者模式只增加可见性和诊断，不应自动扩大权限。工具强制覆盖必须是独立、显式、可审计的调试行为。

普通用户看到“正在读取项目、正在验证结果、需要确认、可继续”等可行动状态；开发者看到 callId、journal sequence、attempt、budget、receipt hash、lease 和净化后的原始数据。

实施按 5 个阶段推进：协议与日志、恢复、写工具、UI/IPC、故障注入与压力测试；每阶段可独立验收和回滚。

## 0.1 不在本轮直接实现的内容

不在没有协议与测试的情况下直接加入任意文件写入、Shell、Git push、发邮件或远程创建资源。

不把模型中间 token、隐藏推理或 UI 动画状态作为可恢复事实。

不要求一次性把存储迁移到新数据库；先建立 Repository 接口和 Journal V2，可在后续切换存储后端。

不让 Response、Conversation 或活动面板决定 Runtime 是否完成。

# 目录

1  现有代码架构与问题边界

1.1  当前执行链

1.2  已有能力

1.3  关键缺口

2  设计目标与不可破坏的不变量

3  目标运行模型与状态机

3.1  Run / Segment / Step / Tool Call

3.2  Tool Call 状态机

3.3  崩溃窗口与恢复矩阵

4  Tool Runtime Contract V2

4.1  副作用与重试语义

4.2  Receipt / Lease / Reconciliation

5  Journal、Snapshot 与 Checkpoint

5.1  权威事实与投影

5.2  存储策略

5.3  恢复流程

6  UI 信息架构：普通用户与开发者

6.1  全局原则

6.2  Response

6.3  Conversation 与 Plan Dock

6.4  活动面板

6.5  Settings

6.6  恢复与确认中心

7  映射到现有代码的改造方案

7.1  模块改造表

7.2  IPC 与数据投影

7.3  兼容与迁移

8  分阶段实施计划

8.1  阶段 0-5

8.2  验收门槛

9  测试与 CI 方案

9.1  故障注入矩阵

9.2  UI/E2E

9.3  性能与长期运行

10  最终建议与下一步

附录 A  建议数据结构

附录 B  用户状态文案

附录 C  文件级任务清单

# 1. 现有代码架构与问题边界

本节以当前项目代码为基线，明确“保留什么、替换什么、哪些模块应降级为投影”。项目的整体方向是正确的，不需要推倒重写；需要的是把长期运行所依赖的事实边界重新划清。

## 1.1 当前执行链

用户消息 → AgentRuntime.startMessage() → RunStateMachine + RunActivityStore → LongTaskOrchestrator → SegmentExecutionLoop → AI SDK streamText / step → createAgentToolSession() → ToolRegistry → ToolRuntime → ToolExecutor → Policy / Budget / Concurrency / Timeout / Retry → ToolEventStore + ToolResultStore → AgentRuntime.setStatus() → Response / Conversation / Activity / Plan Dock

| 层级 | 当前模块 | 现有职责 | 保留程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用编排 | electron/agent/AgentRuntime.js | 创建 Run、拼装上下文、驱动模型、广播状态、持久化会话 | 保留，但拆分职责 |
| Run 状态 | RunStateMachine.js | 执行/总结/取消/完成等状态 | 扩展状态并保持单向迁移 |
| 长任务分段 | LongTaskOrchestrator.js + SegmentExecutionLoop.js | Segment 限制、无进展检测、Checkpoint 边界 | 保留，增加 commit 语义 |
| 工具注册 | ToolRegistry.js | Schema、sideEffect、risk、idempotency、retryPolicy | 升级为 Contract V2 |
| 工具执行 | ToolExecutor.js | 校验、策略、预算、并发、超时、重试、结果捕获 | 核心改造点 |
| 工具事件 | ToolEventStore.js | JSONL 日志及 record 投影 | 升级/拆分为 Journal 与诊断日志 |
| 大型结果 | ToolResultStore.js | 截断、引用、分页、磁盘保存 | 保留并增加 hash/receipt/归属 |
| UI 活动 | RunActivityStore.js | 工具、计划、commentary、状态事件 | 降级为纯投影 |
| 会话 Checkpoint | runCheckpoint.js / checkpointResume.js | 保存紧凑状态并继续任务 | 升级为 V2 引用已提交事实 |
| UI | Response / Conversation / Setting | 活动、Plan、工具详情、开发者诊断 | 按可见性协议重构 |

## 1.2 已有能力值得保留

工具输入和输出 Schema 校验，且要求 JSON 可序列化。

ToolPolicyEngine、ToolBudget、ToolScopeBudget、ToolConcurrencyGuard 已形成清晰的执行前保护层。

sideEffect、idempotency、retryPolicy 已经存在，说明项目具备升级到执行语义协议的基础。

Run / Segment / Plan / Tool Result 引用已经存在，不需要重新发明长任务框架。

Response、Conversation、Plan Dock 和活动面板已经有结构化渲染能力，可直接消费新的投影。

普通模式与开发者模式已有初步分层，后续重点是把“可见性”和“权限”彻底分开。

## 1.3 当前关键缺口

| 缺口 | 当前表现 | 风险 | 设计方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行事实与 UI 状态耦合 | AgentRuntime 每次 setStatus() 生成完整状态并广播；RunActivityStore 同时承担事实和展示 | 长任务后期 IPC/渲染变重，UI bug 可能掩盖真实状态 | Journal 为真相，UI 只用 compact projection |
| 写工具缺少崩溃一致性 | completed record 在结果捕获后直接发出；无 PREPARED/Receipt 边界 | 远程副作用已发生但本地未知时可能重复执行 | 工具调用状态机 + Receipt + Reconcile |
| Checkpoint 只保存紧凑摘要 | 可继续，但无法证明某写操作是否已提交 | 恢复可能重复或丢失外部副作用 | Checkpoint 只引用 committed receipt / segment |
| 取消是“停止等待”而非“确认停止” | AbortSignal 被触发后 Runtime 可以结束等待，但底层工具可能继续 | UI 误报已取消，实际副作用仍发生 | CANCEL_REQUESTED → verify → CANCELLED/UNKNOWN |
| JSONL 与异步队列缺少强一致边界 | 普通事件可批量异步写入 | 关键状态在断电时可能未落盘 | 关键事件 sync durability；普通事件批量写 |
| 开发者模式边界不够清楚 | 开发者面板可见性与 tool override 并存 | 用户可能误以为打开开发者模式会自动改变能力 | 开发者模式仅诊断；权限覆盖单独确认 |

# 2. 设计目标与不可破坏的不变量

“稳定”不是永不失败，而是在任何成功、失败、超时、崩溃、取消或重启后，系统仍能给出可信状态，并阻止危险的重复副作用。以下不变量应写入测试，任何实现都不得绕过。

| 编号 | 不变量 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| I-01 | 模型只接收已持久化的工具结果 | 未写入 Receipt 的结果不得被加入下一步模型上下文。 |
| I-02 | 同一 callId 只有一个最终事实 | completed/failed/cancelled/unknown 中只能进入一个最终分支；纠正必须用 reconciliation 事件而非覆盖历史。 |
| I-03 | Committed Segment 不重复执行 | 恢复只能从最后一个 committed checkpoint 之后继续。 |
| I-04 | 未知写操作不自动重试 | DISPATCHED 后无 Receipt 的写/外部工具必须 reconcile 或等待用户确认。 |
| I-05 | 开发者模式不自动扩大权限 | 打开开发者模式只改变可见信息；工具启用、审批和覆盖必须单独操作。 |
| I-06 | UI 不决定 Runtime 状态 | Response 隐藏、Conversation 未打开、Renderer 崩溃都不能影响主进程执行真相。 |
| I-07 | 取消不等于已停止 | 只有工具确认中止或核验无副作用后，才进入 CANCELLED。 |
| I-08 | 敏感信息始终净化 | 普通模式和开发者模式都不得显示密钥、凭证、敏感文件原文或完整外部 token。 |
| I-09 | 日志损坏可局部恢复 | 尾部截断或单条损坏不应使整个 Run 无法读取。 |
| I-10 | 状态迁移单向可审计 | 任何状态变化必须有 sequence、timestamp、actor、reason，并可重放。 |

关于 exactly-once 对任意外部系统无法普遍保证 exactly-once。可实现的目标是：幂等工具使用稳定 idempotencyKey；可查询工具在重试前 reconcile；不可核验工具进入 needs_confirmation，禁止盲目重放。

# 3. 目标运行模型与状态机

## 3.1 Run / Segment / Step / Tool Call

| 对象 | 定义 | 稳定边界 | 恢复策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Run | 一次用户任务的完整生命周期 | Run Created / Finalized | 从最新 committed segment 恢复 |
| Segment | 一次模型决策链 + 工具批次 + Checkpoint | SEGMENT_COMMITTED | 不恢复半截模型流 |
| Step | AI SDK 的一次 step；可含 commentary、tool calls 或 final text | 仅作为 Segment 内部记录 | 模型流中断后重建，不逐 token 恢复 |
| Tool Batch | 同一公开目标下的一组工具调用 | 批次结束不等于事务提交 | 用于 UI 分组与并发预算 |
| Tool Call | 最小副作用单元 | RECEIPT_STORED | 按 retryMode 恢复 |
| Receipt | 工具执行事实的持久化证据 | 原子写入 + checksum | 可重放给模型，不重复调用工具 |

## 3.2 Tool Call 状态机

PLANNED → PREPARED 参数、权限、callId、idempotencyKey 已持久化 → DISPATCHED 执行器已接管调用 → EFFECT_CONFIRMED 工具确认读取/副作用完成（可选） → RECEIPT_STORED 结果与凭证已可靠落盘 → REPORTED 已加入模型上下文 异常分支： FAILED ¦ CANCEL_REQUESTED ¦ CANCELLED ¦ UNKNOWN NEEDS_RECONCILIATION ¦ NEEDS_CONFIRMATION

| 状态 | 是否用户可见 | 普通用户文案 | 开发者关键信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANNED | 通常否 | — | plannedAt、tool definition version |
| PREPARED | 长延迟时可见 | 正在准备操作 | input hash、policy decision、idempotencyKey 摘要 |
| DISPATCHED | 是 | 正在使用「工具名」 | owner、attempt、deadline、concurrency key |
| EFFECT_CONFIRMED | 短暂可见 | 正在验证结果 | effect evidence、remote/local resource id |
| RECEIPT_STORED | 是 | 已完成「工具名」 | receiptId、checksum、storedAt、result reference |
| REPORTED | 通常否 | — | reportedAt、model step/segment |
| UNKNOWN | 是 | 操作结果暂时无法确认 | last heartbeat、dispatch metadata |
| NEEDS_RECONCILIATION | 是 | 正在确认操作结果 | reconcile attempt、query evidence |
| NEEDS_CONFIRMATION | 是 | 需要你的确认 | recommended actions、risk classification |
| CANCEL_REQUESTED | 是 | 正在停止… | abort requestedAt、tool cooperation |
| CANCELLED | 是 | 已停止 | cancel evidence |
| FAILED | 是 | 操作失败 | error code、category、stack（净化后） |

## 3.3 崩溃窗口与恢复矩阵

| 崩溃位置 | 本地可见事实 | 恢复动作 | 用户呈现 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARED 前 | 无 call 事实 | 视为未开始 | 不显示历史工具 |
| PREPARED 后、DISPATCHED 前 | 已准备，未派发 | 可安全派发 | 继续任务 |
| DISPATCHED 后、Receipt 前：read | 执行状态未知 | 直接重试或重新读取 | 自动恢复，不打扰用户 |
| DISPATCHED 后、Receipt 前：幂等写 | 状态未知，有稳定 key | 同 key 重试或先 verify | 显示“正在恢复操作” |
| DISPATCHED 后、Receipt 前：可核验写 | 外部副作用可能已发生 | reconcile 后决定重放/补记 receipt | 显示“正在确认结果” |
| DISPATCHED 后、Receipt 前：不可核验写 | 无法证明是否发生 | 进入 NEEDS_CONFIRMATION | 要求用户确认，禁止自动重试 |
| RECEIPT_STORED 后、REPORTED 前 | 结果已提交 | 直接重放 Receipt 给模型 | 用户无感继续 |
| SEGMENT_COMMITTED 后 | 完整稳定边界 | 从下一 Segment 继续 | 显示“已恢复上次进度” |

# 4. Tool Runtime Contract V2

现有 ToolRegistry 已有 sideEffect、riskLevel、idempotency、retryPolicy。V2 不推翻这些字段，而是把它们从“提示性元数据”升级为恢复协议，并补充可核验性、取消与确认语义。

建议类型（概念稿）

type ToolRuntimeContractV2 = { effect: "read" ¦ "local_write" ¦ "remote_write" ¦ "destructive"; retryMode: "safe" ¦ "idempotency_key" ¦ "reconcile_before_retry" ¦ "manual_only"; supportsAbort: boolean; supportsResume: boolean; timeoutMs: number; concurrencyKey?: string ¦ ((input) => string); createIdempotencyKey?: (ctx) => string; reconcile?: (preparedCall, ctx) => Promise<ReconcileResult>; verify?: (receipt, ctx) => Promise<VerifyResult>; compensate?: (receipt, ctx) => Promise<CompensationResult>; userPresentation?: { title: string; target?: (input) => string; successSummary?: (receipt) => string; }; };

## 4.1 副作用与重试语义

| 类别 | 示例 | retryMode | 恢复策略 | 默认审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| read | 读文件、搜索、stat、calculator | safe | 失败或未知可直接重试 | 无需 |
| local_write | 按路径原子覆盖文件、生成补丁 | idempotency_key / reconcile | hash + temp file + atomic rename；重启后验证目标 | 首次可按设置询问 |
| remote_write | 创建 Issue、修改远程记录 | reconcile_before_retry | 按 external id / idempotency key 查询 | 默认询问或按可信策略 |
| destructive | 删除、发送不可撤回消息、支付 | manual_only | 未知状态必须用户确认；可选补偿 | 始终明确确认 |

## 4.2 Receipt / Lease / Reconciliation

| 对象 | 作用 | 不能证明什么 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| Receipt | 证明 Runtime 接受并持久化了某次工具结果 | 不能单独证明外部系统永远不变化 | receiptId、callId、effect、resultRef、resourceId、checksum、storedAt |
| Lease | 证明某执行器在某时间段负责该 call，并提供 heartbeat | Lease 过期不等于副作用没有发生 | ownerId、acquiredAt、heartbeatAt、expiresAt、attempt |
| Reconciliation | 查询实际世界，判断副作用是否已发生 | 不可核验系统仍可能无结论 | status: applied/not_applied/unknown、evidence、checkedAt |
| Compensation | 在业务允许时撤销或抵消副作用 | 不是通用事务回滚 | originalReceiptId、compensationReceiptId、outcome |

当前阶段的现实范围 项目当前工具以 none/read 为主，正适合先完成 Journal、Receipt 和恢复框架；在协议稳定前不加入写工具。这样可以用低风险工具把基础设施和故障注入测试跑通。

# 5. Journal、Snapshot 与 Checkpoint

## 5.1 权威事实与投影

Run Journal（唯一事实来源） ├─ Runtime Snapshot（快速恢复） ├─ User Projection（Response / Conversation / Plan Dock） ├─ Developer Projection（Activity details / diagnostics） └─ Conversation persistence（最终答案 + compact activity + runRef）

| 数据 | 是否权威 | 持久化方式 | 消费者 |
| --- | --- | --- | --- |
| Journal Event | 是 | 追加式、sequence、有 checksum；关键事件同步落盘 | Recovery、审计、Snapshot builder |
| Runtime Snapshot | 可重建缓存 | 原子替换 JSON；带 journalSequence | 启动加速、getStatus |
| Tool Result / Receipt | 是 | 内容寻址/原子写，严格 owner 边界 | 模型、recovery、开发者详情 |
| RunActivityStore | 否 | 内存投影，可从 Journal 重建 | Conversation/Response |
| Conversation message.activity | 否（历史展示） | compact projection + runRef | 历史会话 UI |
| 流式 token | 否 | 不作为恢复事实 | 当前 Response 文本流 |

## 5.2 存储策略

建议先抽象 Repository，再决定后端。为了降低 Electron 原生依赖和打包风险，第一阶段可使用 Journal V2（JSONL + 逐行校验 + 关键事件 fsync）与原子 Snapshot；未来加入大量远程写工具后，可在不改业务协议的情况下切换到 SQLite。

普通高频事件（commentary、heartbeat、UI progress）可 30–100ms 合并写。

关键事件（TOOL_PREPARED、TOOL_RECEIPT_STORED、SEGMENT_COMMITTED、RUN_FINALIZED）必须在继续执行前等待落盘。

ToolResultStore 使用临时文件 + fsync + rename；Receipt 保存 SHA-256、字节数和 owner。

Journal Loader 逐行解析，保留所有有效事件，忽略损坏尾行，并从最大 sequence 继续。

Snapshot 仅用于加速，校验失败时必须从 Journal 全量重建。

## 5.3 启动恢复流程

1.	应用主进程启动后，扫描状态不是 terminal 的 Run。

2.	验证 Journal、Snapshot、Receipt 的版本、owner 和 checksum。

3.	从最后一个 SEGMENT_COMMITTED 重建 Plan、已报告 Receipt 和上下文摘要。

4.	识别未完成 Tool Call；按 retryMode 分类为可重试、需 reconcile 或需用户确认。

5.	生成 User Projection：resumable / reconciling / needs_confirmation / failed。

6.	只有在恢复动作完成或用户确认后，才创建新的 Segment 并继续模型执行。

# 6. UI 信息架构：普通用户与开发者

## 6.1 全局原则

普通用户看到任务目标、可理解的执行进度、工具名称、安全目标摘要、结果摘要、失败原因和下一步动作。

开发者看到可审计细节，但仍必须净化敏感信息；开发者模式不是“显示全部秘密”。

不显示隐藏推理或 chain-of-thought。现有“思考”建议改为“活动”或“执行过程”，只展示模型明确输出的 public commentary。

没有 Plan、工具、公开进度或异常时，不渲染空活动框；普通文本回复保持干净。

状态文案必须可行动：失败时说明是否可重试，未知时说明正在核验或需要确认，Checkpoint 时提供“继续”。

普通模式和开发者模式必须基于同一 Journal 投影，区别只在字段和细节层级。

## 6.2 Response 窗口

| 场景 | 普通用户显示 | 开发者可追加 | 禁止显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通文本回复 | 仅流式文本与末尾光标 | 无必要追加 | 空的“正在处理”、Run ID |
| 正在调用工具 | 紧凑标题：正在读取项目 / 正在运行 2 个工具；最近 1–3 条活动 | call state、attempt、elapsed、budget | 完整 raw input/output |
| 正在重试 | “工具暂时不可用，正在重试（1/2）” | error code、backoff、retry policy | 堆栈直接占满气泡 |
| 正在核验未知写操作 | “正在确认上次操作是否完成” | reconcile evidence | 直接自动重试提示 |
| 需要确认 | 明确风险、目标和可选动作；Response 可引导打开 Conversation | callId、idempotency key 摘要 | 复杂诊断表格 |
| 完成 | 工具流自动收起或显示“处理完成”；最终回答独立渲染 | 总耗时、工具统计 | 一直保留的 loading 动画 |

Response 的定位 Response 是“即时反馈”，不是完整审计面板。它应使用 CompactUserRunProjection，只保留当前阶段、最近活动和最终文本；详细 Plan 与历史工具放在 Conversation。

## 6.3 Conversation 与 Plan Dock

| 区域 | 普通用户 | 开发者模式 |
| --- | --- | --- |
| 消息正文 | 最终回答、部分回复、可继续提示 | 相同，不混入调试信息 |
| 消息操作栏 | 复制、重新生成、固定/注入上下文、继续任务 | 增加“打开运行详情” |
| Plan Dock | 当前步骤、完成数、进度条、展开后的步骤与原因 | 可选显示 step id、revision、segment 归属 |
| 运行状态标签 | 已完成 / 已暂停可继续 / 等待输入 / 操作需确认 / 已停止 / 失败 | 内部 phase、outcome、stopReason code |
| 恢复操作 | 继续、查看、放弃；危险未知操作必须单独确认 | 强制 reconcile、导出诊断包（不允许直接篡改事实） |

## 6.4 活动面板

活动面板应分为“用户活动”与“开发者详情”两个层级，而不是让开发者模式把同一列表变得无限长。普通层级始终可见，开发者层级按需懒加载。

| 信息类别 | 普通用户 | 开发者 |
| --- | --- | --- |
| 公开进度 | public commentary、计划更新、工具批次 | 同样显示并附 event sequence |
| 工具记录 | 工具标题、目标摘要、状态、耗时、结果摘要 | input/output（净化）、resultRef、receiptId、attempt、deadline |
| 错误 | 可理解原因、是否自动重试、用户动作 | code、type、category、stack、provider response 摘要 |
| 预算与保险丝 | 通常不显示；仅在限制触发时显示“已整理进展，可继续” | step/batch/run budget、repeat signature、no-progress counters |
| 持久化 | 不显示 | journal path、sequence、durability、pending flush、checksum |
| 恢复 | 显示恢复结果和需要确认的操作 | lease、reconciliation evidence、recovery decision |

## 6.5 Settings

| 设置层级 | 建议保留/新增 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通设置 | 启用工具、工具组、单工具开关、工作区授权、写入前确认策略 | 影响能力与安全，用户应理解并控制 |
| 高级设置 | 工具并发、单工具超时、自动重试、工具历史、文件读取上限 | 保留在折叠区域；给出推荐值与“恢复默认” |
| 开发者设置 | maxSteps、maxSegments、no-progress、总调用熔断、journal retention、trace level、projection throttle | 仅在 developerMode 下显示，不自动改变权限 |
| 调试覆盖 | Toolset / Tool 强制覆盖 | 与 developerMode 开关分离；变更时弹出明确提示并写入审计事件 |
| 测试专用 | 故障注入点、模拟延迟、模拟截断、crash-after-* | 仅 test build / 环境变量开启，正式包隐藏 |

## 6.6 恢复与确认中心

建议在 Conversation 中增加一个轻量“恢复卡片”，仅在存在未终结 Run 时出现。不要把恢复逻辑塞进普通工具活动列表。

| 状态 | 主文案 | 用户动作 | 自动动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| resumable | 上次任务已保存进度 | 继续 / 查看 / 放弃 | 从 committed segment 继续 |
| reconciling | 正在确认上次操作结果 | 查看详情 / 等待 | 执行 reconcile，完成后自动继续或转确认 |
| needs_confirmation | 某项操作可能已经完成，无法自动确认 | 标记已完成 / 安全重试 / 放弃任务 | 不自动重试 |
| interrupted-read | 上次读取任务被中断 | 继续 / 放弃 | 可直接重试 read 工具 |
| recovery-failed | 无法恢复该任务 | 导出诊断 / 放弃 | 保持历史，不继续执行 |

# 7. 映射到现有代码的改造方案

## 7.1 模块改造表

| 现有文件/模块 | 建议改造 | 兼容说明 |
| --- | --- | --- |
| electron/tools/core/ToolRegistry.js | 扩展 Contract V2 字段校验；生成稳定 definitionVersion；manifest 输出 retryMode/supportsAbort/reconcile 能力 | 保持旧字段默认兼容 |
| electron/tools/core/ToolExecutor.js | 在 execute() 前写 TOOL_PREPARED；派发时写 DISPATCHED；成功先写 Receipt 再 emit completed；未知写入转 UNKNOWN/RECONCILIATION | 最大风险模块，必须故障注入测试 |
| electron/tools/core/ToolEventStore.js | 拆为 RunJournalStore（权威）与 ToolDiagnosticLog（可选）；或先作为 Journal V2 adapter | 现有 projectRecords 逐步由 ProjectionBuilder 代替 |
| electron/tools/core/ToolResultStore.js | 增加 receipt envelope、checksum、owner 必填、content-addressed result、verify API | 大型结果与 Receipt 分开存储 |
| electron/tools/createAgentToolSession.js | 注入 journal、receipt store、recovery context；为每个 call 生成稳定 idempotencyKey；关闭时等待关键持久化 | Session 返回 compact/user/developer projections |
| electron/agent/AgentRuntime.js | 从“中央状态容器”拆为协调器；状态写 Journal；文本 chunk 与状态 patch 分通道；启动时调用 RecoveryManager | 减少每 chunk 全量 getStatus 广播 |
| electron/agent/RunStateMachine.js | 增加 RECONCILING、NEEDS_CONFIRMATION、STOPPING/UNKNOWN；迁移规则写成表和测试 | 状态不可回退，纠正用新事件 |
| electron/agent/LongTaskOrchestrator.js | 进展判断加入 evidence：新 receipt、文件 hash、实体 id、可行动错误；Segment commit 由 Journal 确认 | 避免“工具成功但目标无进展” |
| electron/agent/orchestration/SegmentExecutionLoop.js | 在 onSegmentComplete 后持久化 SEGMENT_COMMITTED，再进入 onContinue | 恢复只使用 committed checkpoint |
| electron/agent/runCheckpoint.js | 升级 version 2：保存 journalSequence、committedSegmentId、reportedReceiptIds、unresolvedCallIds | 不内嵌大量原始工具输出 |
| electron/agent/checkpointResume.js | 由文本触发继续升级为 RecoveryDecision；禁止跳过 unresolved write calls | 显式新任务仍可终止旧任务 |
| electron/agent/RunActivityStore.js | 只消费 Journal Event 生成 UI 投影；不再由 AgentRuntime 直接调用多个 record* 维护真相 | 保留 public commentary/batch/plan 逻辑 |
| electron/persistence/AsyncPersistenceQueue.js | 支持 durability level、close 返回成功/失败、关键队列 flush barrier、退出重试 | 关键事件不允许 fire-and-forget |
| electron/conversation/* | 消息保存 compact activity + runRef + checkpointRef；历史 migration 保留 v3 | 避免会话文件无限增长 |
| electron/shared/ipcChannels.cjs + preload | 新增 SNAPSHOT、PATCH、TEXT_CHUNK、GET_RUN_DETAILS、RECOVERY_ACTION | 普通 Renderer 无权请求原始未净化日志 |
| src/Response/* | 改用 CompactUserRunProjection；仅有 meaningfulActivity 时渲染；光标继续独立于活动状态 | Response 不承载开发者大详情 |
| src/Conversation/* | Plan Dock 消费 plan projection；TaskPanel 普通/开发者分区；增加 RecoveryCard | 详情按需加载 |
| src/Setting/panels/ToolPanel.jsx | 普通、高级、开发者三层重排；调试覆盖单独确认 | developerMode 开关本身不改变工具权限 |
| src/Setting/panels/DeveloperPanel.jsx | 增加当前 Journal、持久化健康、恢复队列、投影节流、错误统计 | 只读诊断为主 |

## 7.2 IPC 与数据投影

主进程输出建议拆分： AGENT_TEXT_CHUNK { runId, segmentId, seq, text } AGENT_STATUS_PATCH { runId, revision, phase?, currentTool?, planStats? } AGENT_SNAPSHOT CompactUserRunProjection（首次连接/恢复） AGENT_RUN_DETAILS DeveloperRunProjection（按需读取） AGENT_RECOVERY_REQUIRED { runId, decision, userActions } Renderer 不再在每个 token 上接收完整 tool history + plan + orchestration。

| 投影 | 包含 | 不包含 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| CompactUserRunProjection | phase、userStatus、planStats、最近公开活动、currentToolSummary、final/live text refs、recovery action | raw input/output、完整 journal、stack、全部历史 | Response、Conversation live |
| ConversationRunProjection | 最终活动摘要、Plan、工具摘要、结果/失败状态、runRef | 大型结果原文、内部预算 | 历史消息、Plan Dock、普通活动面板 |
| DeveloperRunProjection | IDs、状态机、journal events、tool records、receipt/lease/reconcile、budget、timing | 密钥与未经净化敏感值 | 开发者活动详情 |
| RecoveryProjection | unresolved calls、风险、建议动作、证据摘要 | 不必要的模型上下文与原始日志 | 恢复卡片 |

## 7.3 兼容与迁移

conversation.activity version 3 保持可读；新消息写 version 4，并包含 runRef/journalSequence。

旧 tool record 可投影成 legacy receipt，但不得被当作可证明的写操作 Receipt；当前全是 read/none 时可安全迁移。

feature flags 仅放在开发/内部设置：journalV2、incrementalStatus、recoveryV2；每个阶段支持回退到旧路径。

迁移期间 Journal V2 和旧 Activity 可双写，但 UI 只选一个来源，避免重复渲染。

升级失败不删除旧会话和工具结果；恢复器以只读方式扫描，确认迁移成功后再写新 snapshot。

# 8. 分阶段实施计划

| 阶段 | 预计范围 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：协议冻结与测试骨架 | 1–2 个开发迭代 | 定义 Contract V2、状态迁移表、Journal event schema、Projection schema；添加状态机与 schema contract tests。 | 无功能变化；所有现有测试保持通过。 |
| 阶段 1：Journal V2 + 只读工具 | 2–3 个迭代 | 实现 RunJournalStore、ReceiptStore、ProjectionBuilder；ToolExecutor 对 read/none 工具写 PREPARED/DISPATCHED/RECEIPT/REPORTED。 | 在任意关键点模拟崩溃，重启后 read 工具不丢结果且可继续。 |
| 阶段 2：Segment Commit + 启动恢复 | 2–3 个迭代 | Checkpoint V2、SEGMENT_COMMITTED、RecoveryManager、恢复卡片；AgentRuntime 启动扫描未完成 Run。 | 中断后从最后 committed Segment 继续，不重复已报告工具。 |
| 阶段 3：本地写工具试点 | 3–4 个迭代 | 只加入一种原子文件写工具；hash receipt、temp+rename、verify、idempotency key、确认策略。 | 故障注入覆盖外部效果完成但 Receipt 前崩溃；不重复写。 |
| 阶段 4：UI/IPC 增量化 | 2–3 个迭代 | TEXT_CHUNK / STATUS_PATCH / SNAPSHOT；TaskPanel 详情懒加载；普通/开发者信息分层。 | 长回复和 1000+ 事件下 UI 平稳，Response/Conversation 状态一致。 |
| 阶段 5：远程写、Lease 与长期治理 | 持续 | reconcile、lease、heartbeat、circuit breaker、磁盘配额、日志滚动、夜间压力测试。 | 未知远程副作用不会自动重放；1 小时 Run 不持续增长内存。 |

## 8.1 推荐的首个 Pull Request 切分

1.	PR-1：仅新增 docs/runtime-v2.md、toolRuntimeContractV2.js、journalSchema.js 和纯单元测试，不接入执行路径。

2.	PR-2：实现内存版 RunJournal + ProjectionBuilder，在测试中替代 ToolEventStore，验证事件重放。

3.	PR-3：对 read/none 工具接入 PREPARED → RECEIPT_STORED，仍保留旧 activity 双写。

4.	PR-4：Checkpoint V2 与 RecoveryManager（只恢复 read/none），增加启动恢复 E2E。

5.	PR-5：增量 IPC 与 UI 投影切换；删除 AgentRuntime 每 token 全量广播。

## 8.2 每阶段验收门槛

所有现有 lint、unit、regression、Electron E2E 通过；新增测试不得只验证字符串存在，必须验证状态与副作用计数。

任何关键事件持久化失败时，Runtime 不得继续向模型报告成功。

普通模式不显示开发者字段；开发者模式不改变工具启用状态。

恢复路径必须有明确的 user-facing 状态，不允许永久卡在 running/cancelling。

新 schema 有 version、migration、corruption fallback 和回滚说明。

# 9. 测试与 CI 方案

## 9.1 故障注入矩阵

| 注入点 | 预期重启状态 | 必须验证 |
| --- | --- | --- |
| TOOL_PREPARED 写入后崩溃 | prepared / safe_to_dispatch | 工具未执行，恢复后只执行一次 |
| DISPATCHED 后、execute 前崩溃 | unknown 或 safe retry（read） | read 可重试；write 不盲目重试 |
| 外部副作用完成后、Receipt 前崩溃 | needs_reconciliation / needs_confirmation | 副作用计数不增加第二次 |
| Receipt 原子文件写完、Journal 未记 receipt | recovery scans receipt and repairs journal | 结果可找回，模型只收到一次 |
| RECEIPT_STORED 后、REPORTED 前崩溃 | receipt_pending_report | 不调用工具，直接重放结果 |
| SEGMENT_COMMITTED 前崩溃 | 恢复到前一 committed segment | 未提交 Segment 可重建，已提交工具不重复 |
| Journal 尾行截断 | 忽略尾行并恢复有效事件 | sequence 连续继续，记录 corruption warning |
| Snapshot 损坏 | 从 Journal 重建 | 不丢 Run |
| 取消后工具忽略 Abort | cancel_requested / unknown | UI 不显示“已取消”，转核验 |
| 持久化队列写失败 | persistence_degraded | 不关闭队列，重试并阻止 success report |

## 9.2 UI 与 Electron E2E

普通回复：无 Plan、无工具时，Response 不渲染活动头；流式光标始终在文本末尾。

工具任务：Response、Conversation、活动面板展示同一 runId 的一致状态，但普通 UI 不出现 IDs。

开发者模式切换：只增加详情，tool catalog 与权限不发生变化。

Checkpoint：关闭应用并重启，Conversation 出现“已保存进度”，点击继续后不重复完成工具。

needs_confirmation：危险操作未知时，按钮动作与状态迁移正确；取消弹窗不能隐式重试。

E2E 选择器以 data-testid 和语义角色为主，不依赖已删除的 UI 结构或文案细节。

## 9.3 性能与长期运行

| 场景 | 指标建议 | 失败阈值 |
| --- | --- | --- |
| 1 小时连续 Run | 主进程内存趋于稳定；活动投影有界 | 10 分钟持续单调增长且无法回收 |
| 10,000 Journal events | 启动重放可接受；Snapshot 命中时快速 | 重放阻塞 UI 或超过预设启动预算 |
| 1,000 tool lifecycle updates | Response/Conversation 不因全量 clone 卡顿 | 每 token 传输完整历史 |
| 100 MB 累计 Tool Results | 按 task/workspace 配额回收；引用仍可校验 | 无上限堆积 |
| Renderer 重启 | 主进程 Run 不受影响；重新订阅得到 snapshot | 任务被 Renderer 生命周期终止 |
| 网络/Provider 波动 | 重试受预算和 circuit breaker 约束 | 无限重试或重复外部写入 |

## 9.4 CI 分层

| 流水线 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| PR fast | 每次提交 | lint、schema/state unit、现有 regression、read-only integration |
| Electron E2E | PR / 主分支 | Linux xvfb + Windows；普通/开发者 UI、恢复、Response/Conversation 一致性 |
| Fault injection | 主分支 / nightly | 关键崩溃点重启、Journal/Receipt 损坏、取消不合作工具 |
| Long-run soak | nightly / 手动 | 30–60 分钟模拟工具流、内存、磁盘、IPC 速率 |
| Migration fixtures | 每次 schema 变更 | 读取旧 conversation/activity/checkpoint/tool-result 固件 |

# 10. 最终建议与下一步

建议冻结的第一版范围 先让现有 none/read 工具完整走 Journal V2、Receipt、Segment Commit 和 Recovery；不要同时加入写工具。基础设施稳定后，再用“原子文件写入”作为第一个 local_write 试点。

1.	把本文件内容提炼成仓库内 docs/TOOL_RUNTIME_V2.md，并在代码评审中作为协议来源。

2.	先实现纯数据层：schema、state transition、journal replay、projection；不改 UI。

3.	接入只读 ToolExecutor，并用故障注入证明“Receipt 前不报告成功”。

4.	再接入 Checkpoint V2 和启动恢复；完成后改造 IPC 与 UI。

5.	最后加入本地写工具，远程写和不可撤销工具放在更后阶段。

这条路线的关键价值是：每一步都有可观察的收益，同时不会把整个 Agent Runtime 一次性置于高风险重构中。现有 UI 和工具框架都能保留，只需把事实来源和可见性契约重新组织。

# 附录 A. 建议数据结构

Journal Event

type JournalEvent = { version: 2; sequence: number; timestamp: number; runId: string; segmentId?: string; stepId?: string; callId?: string; type: string; actor: "runtime" ¦ "tool" ¦ "model" ¦ "user" ¦ "recovery"; payload?: object; payloadRef?: string; checksum?: string; durability: "normal" ¦ "critical"; };

Tool Receipt

type ToolReceipt = { version: 1; receiptId: string; callId: string; toolId: string; definitionVersion: number; effect: string; status: "success" ¦ "failed" ¦ "cancelled" ¦ "unknown"; owner: { runId: string; taskId: string; workspaceId?: string; segmentId: string }; inputHash: string; idempotencyKeyHash?: string; resultRef?: string; resourceId?: string; evidence?: object; checksum: string; storedAt: number; };

用户投影

type CompactUserRunProjection = { runId: string; revision: number; phase: string; userStatus: string; planStats?: { completed: number; total: number; activeTitle?: string }; currentTool?: { title: string; target?: string; status: string }; recentActivities: PublicActivity[]; liveText?: string; finalText?: string; recovery?: { state: string; actions: string[] }; };

# 附录 B. 用户状态文案建议

| 内部状态 | 中文主文案 | 辅助文案/动作 |
| --- | --- | --- |
| executing / no activity | 正在回复 | 不显示额外活动框 |
| prepared | 正在准备操作 | 即将使用「工具名」 |
| dispatched read | 正在读取项目 | 目标摘要 |
| dispatched batch | 正在运行 2 个工具 | 展示最近工具 |
| retrying | 工具暂时不可用，正在重试 | 第 1/2 次；可停止 |
| verifying | 正在验证结果 | 确认文件或远程资源状态 |
| reconciling | 正在确认上次操作是否完成 | 请稍候；可打开详情 |
| needs_confirmation | 需要你的确认 | 显示风险、目标、可选动作 |
| checkpoint_ready | 当前进展已保存 | 继续任务 / 查看计划 |
| needs_input | 需要更多信息 | 明确缺少什么 |
| cancel_requested | 正在停止… | 不要提前显示已停止 |
| cancelled | 已停止 | 可保留部分结果 |
| failed retryable | 处理暂时失败 | 重试 / 查看详情 |
| failed terminal | 无法完成该操作 | 说明原因与替代方案 |
| completed | 处理完成 | 最终回答独立显示 |

# 附录 C. 文件级任务清单

| 工作包 | 完成条件 |
| --- | --- |
| Schema | 新增 journalSchema.js、toolRuntimeContractV2.js、projectionSchema.js；所有对象带 version。 |
| Journal | 实现 append/replay/critical flush/corruption recovery/snapshot rebuild。 |
| ToolExecutor | 状态迁移、Receipt barrier、Unknown/Reconcile、取消语义。 |
| Recovery | 应用启动扫描、决策矩阵、恢复 API、用户动作。 |
| Checkpoint | committedSegmentId、reportedReceiptIds、unresolvedCallIds。 |
| Projection | User / Conversation / Developer / Recovery 四种投影。 |
| IPC | Text chunk 与 status patch 分离；详情按需请求。 |
| UI | Response 紧凑；Conversation Plan/Activity；RecoveryCard；开发者详情。 |
| Settings | 普通/高级/开发者重排；权限覆盖显式确认。 |
| Tests | 状态机、故障注入、迁移、Electron E2E、soak。 |
| Docs | 协议、数据迁移、故障处理手册、工具作者指南。 |

— 文档结束 —